以下に スマイルカレンダー開発用「1週間コンパクトスケジュール図」 を示します。

以下に スマイルカレンダー開発用「1週間コンパクトスケジュール図」 を示します。
 要件定義〜テストまでを 7日で完結する短期プロジェクト としてまとめています。

# 📅 スマイルカレンダー開発：1週間コンパクトスケジュール

┌─────┬──────────────────────────────┐

│ Day │           作業内容（コンパクト図）             │

├─────┼──────────────────────────────┤

│ 1日目 │ ■要件定義（ver0.3）                           │

│       │ ・機能要件整理（MUST/SHOULD）                 │

│       │ ・非機能要件決定                             │

│       │ ・データ要件（ER概念モデル）                 │

├─────┼──────────────────────────────┤

│ 2日目 │ ■画面UI設計                                  │

│       │ ・画面一覧作成                               │

│       │ ・カレンダーUIモック                         │

│       │ ・記録画面／設定画面デザイン                 │

├─────┼──────────────────────────────┤

│ 3日目 │ ■バックエンドAPI設計                         │

│       │ ・API一覧（登録／取得／通知設定）            │

│       │ ・DBスキーマ定義                              │

│       │ ・FastAPIベース構成案                        │

├─────┼──────────────────────────────┤

│ 4日目 │ ■フロントエンド開発（React）                 │

│       │ ・UI実装（カレンダー／記録画面）             │

│       │ ・状態管理（useState/useEffect）             │

├─────┼──────────────────────────────┤

│ 5日目 │ ■バックエンド開発（FastAPI）                 │

│       │ ・記録API／取得APIの実装                     │

│       │ ・DB接続・CRUDテスト                         │

├─────┼──────────────────────────────┤

│ 6日目 │ ■統合テスト                                  │

│       │ ・フロント × API の結合テスト                │

│       │ ・UI動作確認                                 │

│       │ ・非登録可視化の確認                         │

├─────┼──────────────────────────────┤

│ 7日目 │ ■最終レビュー & リリース準備                 │

│       │ ・軽微修正                                   │

│       │ ・ドキュメント整備（実装仕様書）             │

│       │ ・リリースチェックリスト                     │

└─────┴──────────────────────────────┘

# 🌟 特徴

- 7日間に圧縮された短期プロジェクト向け

- 要件定義 → 設計 → 開発 → テスト → リリース をすべて含む

- スマイルカレンダー（MVP）開発に最適化

- スタートアップや個人開発でも使える流れ

必要であれば、この図を Word版（docx）に加工 して出力もできます。
 Word版を作成しますか？