スマイルカレンダーシステム：要件定義の重点分析（SA方式）

以下に、**スマイルカレンダーシステム（オーラルケア習慣を記録・可視化するアプリ）**を題材に、
 前回答の 要件定義に必要な重点ポイント（SA視点） をすべて当てはめて分析した内容をまとめます。

実務の要件定義書としてそのまま使えるように整理 しています。

# 📘 スマイルカレンダーシステム：要件定義の重点分析（SA方式）

# 1. 業務分析（As-Is / To-Be）

## ■ As-Is（現状）

- オーラルケアはユーザーの自己管理に依存

- 歯磨き・フロス・うがい等の習慣が続かない

- 自己記録は紙やメモで非効率

- 気づき（非登録＝やっていない日の傾向）は見えない

- 問題点（歯の痛み、炎症など）のログが残らず、歯医者へ説明しづらい

- 通知が多く、必要なものの判断が難しい

## ■ To-Be（理想像）

- 日々のオーラルケアのチェックを1タップで記録

- 曜日・期間ごとの傾向分析が可能

- 非登録（やらなかった日）も可視化して改善につなげる

- 問題点の自由記録ができ、歯科医と共有可能

- 必要な通知だけユーザーが選択できる

- 習慣化の成功体験を得やすくするUX

### ■ ギャップ（課題）

- 記録が続かない → UIの簡素化が必要

- 傾向がわからない → データ可視化機能が必要

- 問題点共有ができない → 記録＋エクスポートが必要

- 通知が多い → 通知制御が必要

# 2. ステークホルダー分析

| ステークホルダー | 役割・関与 | 利害 |
| --- | --- | --- |
| 一般ユーザー | 記録を行う主利用者 | 使いやすさ、継続しやすさ |
| 開発者 | システム構築 | 機能の明確化、技術選択 |
| 歯科医（任意ステークホルダー） | 診療の参考情報を得る | 問題点ログの参照性 |
| 管理者（将来運用） | ユーザーサポート | ログ管理、障害対応 |
| 経営層 | ビジネス価値を重視 | 継続利用率・データ価値 |

### リスク例（SA視点）

- “歯科医向け”機能が過剰要件化 → v2で対応

- すべての通知要望を満たすと複雑化 → 優先度整理が必要

# 3. 非機能要件（スマイルカレンダー版）

| 区分 | 要件 |
| --- | --- |
| 性能 | 1日100万件の記録があっても遅延しないAPI |
| 可用性 | 99.9% 稼働（クラウド基盤想定） |
| 保守性 | 機能追加しやすいコンポーネント構造 |
| 安全性 | 個人データ（健康関連）を扱う → 通信暗号化必須 |
| 拡張性 | 歯科医共有機能・通知アルゴリズム拡張など将来を見据える |
| バックアップ | 毎日バックアップ、30日保持 |
| ログ | いつ・何を記録したかの操作ログ |

※オーラルケアのログは「健康情報」に近く
 プライバシー対策（暗号化・認証）が重要な非機能要件 です。

# 4. データ要件分析（SA出題領域）

## ■ 概念データモデル（例）

- User（ユーザー）

- CareRecord（歯磨き・フロス・うがいなどの実績）

- ProblemLog（口内トラブルの自由記述）

- NotificationSetting（通知設定）

- CalendarView（表示設定）

## ■ CRUD分析

| データ | C | R | U | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CareRecord | ○ | ○ | △（修正可能） | △ |
| ProblemLog | ○ | ○ | ○ | △ |
| NotificationSetting | ○ | ○ | ○ | ○ |

## ■ データのライフサイクル

- CareRecord：日次で生成、分析に利用され、1年以上保持

- ProblemLog：医療相談の参考にもなるため長期保持

- NotificationSetting：ユーザーによる更新が頻繁

# 5. システム構成（アーキテクチャ）

SA試験で頻出する「疎結合と拡張性」を重視した設計。

[React] ―(HTTPS)→  [API Gateway] → [FastAPI] → [DB]

↑                                         ↓

ローカルキャッシュ                      分析基盤（将来）

### 技術方針（要件定義段階で必要なレベル）

- フロント：React（UIの柔軟性とスピード）

- バックエンド：FastAPI（軽量・開発スピード）

- DB：PostgreSQL or SQLite

- 認証：JWT 基盤

- 将来：機械学習で習慣予測も可能

# 6. リスク分析

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 記録入力が面倒 | 継続率低下 | UIを1タップ化、チェックリスト自動生成 |
| 過剰要求で複雑化 | 開発遅延 | MoSCoWで優先順位整理 |
| 健康情報の扱い | 情報漏洩リスク | 暗号化・アクセス制御を明確化 |
| 通知の過剰 | 逆に使われなくなる | 通知はユーザー選択制に |

# 7. 見積り・スコープ（WBSの核心）

### 最小構成（MVP）

- ユーザー登録

- 日次オーラルケア記録（チェック方式）

- 問題点自由入力

- カレンダー表示

- 非登録日の可視化

- 通知 ON/OFF 設定

### 工数（例）

- 要件定義：1〜2日

- UIデザイン：1日

- 開発：1〜2週間

- テスト：2〜3日

# 8. 要件の優先順位（MoSCoW）

| 区分 | 要件 |
| --- | --- |
| M（Must） | 記録機能、カレンダー表示、非登録可視化、問題ログ |
| S（Should） | 通知カスタマイズ、簡易分析 |
| C（Could） | 歯科医共有、習慣スコア、自動分析 |
| W（Won’t） | 医療機関とのAPI連携（v1では不要） |

# 9. 要件定義書にすべき構成（スマイルカレンダー専用）

- 背景・目的

- As-Is / To-Be

- ステークホルダー

- 機能要件

- 非機能要件

- データ要件（ER図／CRUD）

- 業務フロー

- 画面一覧・UI概要

- リスク

- スケジュール（1週間版）

- 付録（通知・分析アルゴリズム案）

# ✨ 次に作成できます

- 要件定義書 ver.0.3（軽量版）【Word（docx）で出力】

- スケジュールの 1週間コンパクト図

- 概念データモデル（ER図）

- 画面遷移図

必要なものを指定してください。
 全部まとめてWord化 も可能です。